## Slide 1
项目交付周会
2026年9月28日至10月2日
产品技术部

## Slide 2
项目跟进
序号 | 项目 | 团队 | 当前阶段 | 下一节点 | 计划日期
1 | 客户工作台 | 应用研发组 | 上线准备 | 首周运行观察 | 2026-10-02
2 | 经营数据集市 | 数据平台组 | 口径确认 | 财务口径确认 | 2026-10-05
3 | 统一登录改造 | 基础平台组 | 回归验证 | 切换后回归验证 | 2026-10-01

## Slide 3
本周变化
本周完成
客户工作台进入上线准备阶段；统一登录改造完成主要功能测试。
计划调整
经营数据集市计划于10月6日完成口径确认并准备验收。
新增关注
供应链协同等待联调环境，消息中心继续推进移动端测试。

## Slide 4
下周安排
下周工作
• 应用研发组跟进客户工作台试运行反馈，并为供应链协同联调预留支持力量。
• 数据平台组准备经营数据集市验收，同步安排合同审批的数据支持。
• 基础平台组继续验证消息中心移动端推送，跟进统一登录改造上线后观察。
重点关注
经营数据集市｜财务口径确认｜两项指标待确认
供应链协同｜接口联调窗口｜待确认
合同审批｜审批节点复核｜法务复核中
资源协调
应用研发组：客户工作台观察与供应链协同联调并行
数据平台组：经营数据集市与合同审批同步推进
基础平台组：消息中心验证继续占用技术支持