# 项目交付周报

产品技术部    2026年9月28日至10月2日

# 本周概况

本周跟进项目共6项，已上线2项，未上线4项。客户工作台和统一登录改造完成切换，团队继续处理试运行反馈。

# 本周变化

客户工作台进入上线准备阶段；统一登录改造完成主要功能测试。经营数据集市开始财务口径核对。

# 团队进展

| 团队 | 项目数 | 已上线 | 未上线 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用研发组 | 2 | 1 | 1 |
| 数据平台组 | 2 | 0 | 2 |
| 基础平台组 | 2 | 1 | 1 |
| 合计 | 6 | 2 | 4 |

# 关注事项

经营数据集市仍需核对财务口径。供应链协同的联调窗口尚未确定，项目负责人继续与业务方协调。

# 重点项目跟踪

| 项目 | 当前事项 | 进展 |
| --- | --- | --- |
| 经营数据集市 | 财务口径确认 | 两项指标待确认 |
| 供应链协同 | 接口联调窗口 | 待确认 |
| 合同审批 | 审批节点复核 | 法务复核中 |

# 下周安排

应用研发组跟进客户工作台试运行反馈，同时为供应链协同联调预留支持力量。数据平台组准备经营数据集市验收，并协调合同审批的数据支持安排。基础平台组继续验证消息中心的移动端推送。